ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

КОРИСНИКА  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2017.ГОДИНЕ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву

( претходни назив: Пројекaт „Урбана регенерација у Доситејевој улици“ )

Извештајни период :  01.01-30.06.2017. год.

| I - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ |
| --- |
| Назив пројекта | „Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“ ( претходно „ Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици “ ) |
| Тело за имплементацију и праћење пројекта | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) |
| Управљање активностима на пројекту на нивоу града Краљева | Јединица за управљање пројектом ( ЈУП ) |
| Основ по коме су одобрена средства за пројекат | -Одлука о приступању реализацији Пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“, Скупштина града Краљева, бр.: 011-82/2013-III, од 24.09.2013.год. -Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD1830 (2014), закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ( БСЕ ), донет 10.11.2016.год. „Сл. Гласник РС“ бр. 10-16 (МУ). |
| Датум почетка имплементације пројекта | 25.06.2015. године Напомена: -На основу Извештаја о изводљивости за почетак имплементације се узима датум објављивања јавног позива за претквалификацију за учешће на урбанистичко- архитектонском конкурсу |
| Планирани датум затварања пројекта | 31.12.2019. године Напомене: -Датум предвиђен Извештајем о изводљивости и Оквирним споразумом о зајму LD1830 (2014) -Датум није достижан. По усаглашавању ревидоване динамике МГСИ је у обавези да на исту прибави сагласност БСЕ |
| II - ТОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА |
| А. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ |
| А. ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРОЈЕКТА НАПРЕДОВАЊЕ ПРОЈЕКТА Имовинско-правни односи етажних власника; предуговори за размену непокретности Постигнути резултати: У катастар непокретности је уписано 325 постојећих станова ( до извештајног периода 310, а пре почетка припремне етапе Пројекта 112 ). До краја извештајног периода је закључено 335 предуговора (узевши у обзир и предуговоре за 4 стана у сувласничком статусу које нису потписали сви сувласници) , а преостало је још 29 станова за које је потребно закључити предуговоре: - 5 власника одбија потписивање, - 10 станова је у власништву правних лица, - за 5 станова није окончана оставинска расправа, - власници 5 станова не поседују потпуну власничку докуменатацију, - власници 2 стана се нису одазвали и нису још увек доступни ЈУП и - над 2 стана промењен власник, а актуелни власници се још увек нису одазвали позиву ЈУП. Одступања: Извештајем о изводљивости пројекта (2013.год.) је била предвиђена изградња 360 станова. У Оквирном споразуму о зајму је број станова коригован на 366, а корекција је условљена непоузадним податком о броју станова у тзв. „самачким зградама“ – бр. 48., 50. и 70. установљеном током анкета спроведених 2011./2012 год. Потребно је закључити 364 предуговора ( за 2 нова стана који ће бити у власништву града се не закључују предуговори ). Проблеми: Од 29 станова, за које нису закључени предуговори, 27, са својим специфичностима, представљају предмете оптерећене проблемима личне природе или статусом правних лица над којима је покренут стечајни поступак или недостацима у докуменатцији. Закони, одлуке, споразуми, уговори, одобрења Постигнути резултати: - Усаглашен текст нацрта Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта. Одступања: - Уговор о финансирању и управљању реализацијом пројекта је требало да буде закључен непосредно по доношењу Закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму, - Влада РС још није дала сагласност на нацрт. Проблеми: - Закључивање Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта, којим МГСИ треба да преузме својство финансијера, а град Краљево својство инвеститора, је предуслов за подношење захтева за доношење решења о грађевинској дозволи за зграду II фазе. Инвестиционо-техничка документација Постигнути резултати: - Идејна решења за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе (12.04.2017.) - Издати локацијски услови за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и локацијски услови за измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе (10.05. и 13.05.2017.) - Идејни пројекти за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе (16.05.2017.) - Издате привремене грађевинске дозволе за за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе (23.06. и 26.06.2017.) - Идејнo решење за изградњу за изградњу објекта II фазе. - Издати локацијски услови за изградњу зграде II фазе (29.06.2017.) - Утврђен Пројектни задатак за Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу зграде II фазе (10.07.2017.) Напомена: Идејно решење за изградњу објекта II фазе је израђено од стране „ГАТЕ“ Ваљево, кроз пројекат техничке подршке, а пројектна документација за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе је израђена од стране „ЕКОЛИФТ“ из Краљева. Одступања: - У извештајном периоду није било значајнијих одступања од оквирног плана активности. Проблеми: - У извештајном периоду није било значајнијих проблема у реализацији оквирног плана активности. Тендерска документација, јавне набавке Постигнути резултати: - У периоду од 13. до 29.03.2017. год. реализована набавка за избор пружаоца услуге израде пројектне документације за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе. Као најповољнији понуђач изабрана је Производно услужна радња „ЕКОЛИФТ“ из Краљева. - МГСИ и град Краљево су 19.06.2017. год. објавили јавни међународни позив за подношење понуда за изградњу објекта I фазе ( број набавке 404-02-64/2017-02 од 10.04.2017. год.). Позив је отворен до 16.08.2017.год. - Донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности за услуге израде пројектне документације прикључних инсталација зграде I фазе и за изградњу, реконструкцију и доградњу примарне и секундарне инфраструктуре ( број набавке 404-34/2017-VII од 29.06.2017. год.). Предвиђени рок за закључење уговора је до краја јула 2017. год. Одступања: - На основу ревидованог динамичког плана активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљеног са МГСИ у марту 2016., расписивање међународне јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе је било планирано за јул 2016. године. Проблеми: - Очекивани почетак радова на изградњи зграде I фазе ( крај 2017.-почетак 2018.год.) чини недостижним планирани рок за затварање пројекта ( 31.12.2019.год.) - Недоступност средстава одобрене донације за трошкове стручног надзора над изградњом нових и уклањању постојећих објеката још увек онемогућава планирање јавне набавке за ове услуге. Б. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ -03.02.2017. год. из Дирекције за процену и мониторинг БСЕ достављено писмо са закључцима мисије техничке ревизије Пројекта,( реализоване 24./25.11.2016. год. ) са позитивном оценом активности које се на реализацији Пројекта спроводе са нивоа града Краљева. -У извештајном периоду је одржано 6 седница Пројектне комисије на којима је, поред донетих предлога о важнијим одлукама на нивоу града, праћена и реализација пројектних активности осталих учесника у Пројекту и ЈУП ( XXI / 03.02., XXII / 10.02., XXIII / 28.03., XXIV / 04.04., XXV/20.04. и XXVI / 26.05.2017.). -У извештајном периоду су одржана 3 заједничка састанака са осталим учесницима у Пројекту (МГСИ, Тим за техничку подршку, град Краљево), на којима је поред размтрања техничких питања, доношења одлука о начину реализације праћено и оцењивано спровођење пројектних активности (27.04., 04.05. и 07.06.2017.). В. ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ - Одређивање стручног надзора над изградњом зграде I фазе ангажовањем стручних кадрова локалне самоуправе ( како је претходно наведено одобрена бесповратна средства нису доступна ). - Јавна набавка за избор Извођача радова и измештање постојећих инсталација са локације зграде I фазе и изградња градилишних инфраструктурних прикључака ( јул/октобар 2017.) - Почетак радова на изградњи зграде I фазе ( крај 2017.-почетак 2018.год.) Д. СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЗАНА ЗА ПРОЈЕКАТ - Датум затварања Пројекта одређен у Извештају о изводљивости и ОСЗ, 31.12.2019.године, није достижан, а половином 2016. године је крајњим корисницима најављен почетак радова на изградњи зграде I фазе за крај 2016. године, а онда и за март 2017. године. У претходном периоду је такође било неиспуњених јавно изнетих најава почетка радова са оба нивоа власти, односно и републичког и локалног. Крајњи корисници Пројекта живе у објектима оштећним од земљотреса 2010. године, а дотрајалим и нефунционалним већ и у периоду пре земљотреса, уплашени су за безбедност својих породица и изражавају висок степен незадовољства, нарочито неиспуњеним обећањима, а затим и сумње у добре намере локалне самоуправе и Републике. У инфо- пулту ЈУП је, као и у претходним сличним ситуацијама, уложен значајан напор да се, поред других редовних радних активности, у свакодневним личним контактима и путем телефона крајњим корисницима врати пуно поверење у реализацију Пројекта. Објављивање јавног међународног позива за подношење понуда за изградњу објекта I фазе је имало очекивани позитиван утицај. |

| IV - АУТОРИЗАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА |
| --- |
| Извештај сачинио | руководилац Јединице за управљање пројектом Александар Чоловић |
| Потпис |  |
| Место и датум | Краљево, 13.07.2017.године |

Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године

Раздео: 5        Глава :04      Назив корисника: НАРОДНИ   МУЗЕЈ   КРАЉЕВО

| Програм / програмску активност | Планирано | Средства/Извор финансирања | Реализовано | Средства/извор финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра и опис програма / програмске активности | циљеви ПА | индикатори ПА |  | циљеви ПА | индикатори ПА |  |
| 161-0002 422000 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | П1-Заштита непокретне и покретне културне баштине | И1-Допринос бољој заштити културних добара | 100.000,00(01) | П1-Циљ за овај период остварен | И1-П1 Планирани програми за овај период реализовани | 14.246,86 Укупно:14.246,86(01) |
| 162-0002 424000 Јачање културне продукције и уметничкког стваралаштва ВД.Директор Марија Жарчанин Станишић | П2-Развој и унапређење културног стваралаштва и П3-Повећање броја посетилаца и прихода | И2-Дигитализација Музеја И3-Едукација становништва | 3.800.000,00(01) 700.000,00(07) Укупно:4.500.000,00 3.800.000,00(01) 700.000,00(07) | П1-Циљ за овај период остварен | И2-П2 Планирана дигитализација за овај период урађена И3-П3 Поваћан број посетилаца и прихода | 577.939,37 (01) Укупно: 577.939,37 |

ЗА НАРОДНИ МУЗЕЈ

В. Д,    Д и р е к т о  р,

Марија Жарчанин Станишић

Предмет: Извештај о извршењу програмских активности Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево за првих шест месеци 2017. године

Манифестације:

- Светосавска академија, беседио проф. др Бојан Ђорђевић

- Светосавска насеља

- Савиндан у Библиотеци

- Национални дан књиге, проф. др Александар Милановић

- Дан планете земље

- Светски дан књиге за децу

- Светски дан књиге

- Дан Европе

Програми:

- Кроз историјске изворе, проф. др Бојан Ђорђевић

- Могућности за студирање и волонтирање у земљама ЕУ

- Трибина Мала школа финансија

- Представљање Повеље у Обреновцу

- Представљање књиге Горана Киковића „Српски народ у Црној Гори кроз вијекове“

- Представљање књиге Иване Димић „Арзамас“

- Представљање Повеље

- Представљање књиге проф. др Радивоја Микића „Из неизречја у реч“ у Студентском културном центру у Београду

- Представљање књиге Драгана Хамовића „Меко језгро“

- Представљање књига Милана Мицића  „Списак сеновитих имена“ и „Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918)

- Хуманитарна представа ученика ОШ „Светозар Марковић“ – „Позориште је поезија стварности – уметност која оживљава снове“

- Представљање књиге Владиславе Војновић „Аврам, Богдан, воду газе“

- Предавање „Србија 1217.  године и Југоисточна Европа“, проф. др Радивој Радић

- Представљање књиге  Милоја Радовића „Испричај ми свет“

- Имендан Краљева, учесник: Миломир Краговић

- Представљање издавачке делатности Библиотеке на Новосадском салону књига

- Представљање књиге Зорана Недељковића „Фениксовим пером“

- Концерт српско-руског пријатељства

- „Свечарица-песмарица“

- Предавање Милице Вучковић „Хришћанска етика и народна епика“

- Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“

- Представљање књиге Мирка Демића „Ћутања из горе“

- Представљање издавачке делатности на Сајму књига у Крагујевцу

- Предавање Николе Поповића „Нова италијанска приповетка“

- Представљање књиге проф. др Мирка Ковачевића „Света царска српска лавра Хиландар на Светој Гори Атонској“

- „Негујмо српски језик“

- „Доментијан и Теодосије о краљу Стефану Првовенчаном“, др Драгољуб Даниловић

- Представљање издавачке куће Бернар

- Хуманитарна приредба „Библиодар“

- Представљање књиге проф. др Ђокице Јовановића „Прилагођавање“

- Представљање књиге Виктора Давидовића „Зашто сам живеом само један сат?“

- Представљање књиге Дарка Михајловића „Српска дипломатија о догађајима у Македонији 1903–1904. године“

- Предавање проф. др Александре Вранеш „Српске библиотеке у доба Стефана Првовенчаног“

Изложбе:

- Падајте, падајте с неба беле звезде

- Прича о рођењу Христовом

- Деца читају српску историју

- Свети Сава – књижевник и књижевни јунак

- Свети Сава у народној традицији

- Читај, учи и играј се

- Деца су народ посебан

- Европа за све

- Књижевност изнад дуге

- Ивана Димић, добитница НИН-ове награде

- Светски дан поезије

- Х. К. Андерсен

- Светски дан дечје књиге

- Пролеће уз часописе

- Завичајни писци – Миломир Краговић

- 170 године од објављивања „Горског вијенца“

- Читајте краљевачке писце за децу

- Раша Попов

- Игор Коларов – вечити дечак

- Исто, а у ствари другачије

- Лето је лепше уз књигу

- Престављање изложбе „Велике речи – Велики рат“ у Обреновцу

Програми за децу:

- Квиз  „Краљево бира знање“

- Општинско такмичење „Читалићи“

- Представљање дневника читања „Читалићи“

- Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“

- „Васкршња чаролија“

- Квиз „Моје Краљево“

- „Друг ми није мета – безбедност деце на интернету“

- „Краљевчани негују српски језик“

- „Матуранти књижевне радионице“

- Представа „Ивица и Марица“

- Квиз „Краљеву у Жичи – осам векова“

- Школа у Библиотеци

- Писци за децу и деца песници

Одржано је 110 радионица и едукативних програма у Библиотеци и школама

- Издавачка делатност:

- Књига Ане Августињак „Без тебе“

- Књига Марија Луција „Непомичност промене“

У периоду јануар – јун 2017. године, укупно је потрошено 1.237.683,50 динара.

У Краљеву, 13.07.2017. године                                                        В. д. директора

Милоје Радовић

Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године

Раздео: 5                       Глава :07                  Назив корисника: КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

| Програм / програмску активност | Планирано | Реализовано |
| --- | --- | --- |
| Шифра и опис програма / програмске активности | циљеви ПА | индикатори ПА | циљеви ПА | индикатори ПА |
| 1201/0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва: I Премијера драмске представе у сезони 2016/2017 Премијера представе за децу II Премијера драмске представе у сезони 2017/2018 Извођење редовног репертоара Позоришна ревија дечјих представа ППС „Божићна позоришна авантура“ | 1.-Утицај на укупну културну понуду града -повећање броја посетилаца -Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама 2.-Утицај на укупну културну понуду града -повећање броја посетилаца -Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама 3.-Утицај на укупну културну понуду града -повећање броја посетилаца -Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама 4.- Повећање гледаности свих представа са репертоара КПК -Унапређење сарадње са другим професионалним позориштима и омогућавање размене гостовања са њима -максимална експлоатација свих играјућих представа ради остварења основне делатности куће -повећање средстава самосталних прихода позоришта 5.-Анимација дечје публике и унапређење њиховог гледалачког искуства -Афирмација врхунских драмских стваралаца за децу и младе | 1.-Број наслова на играјућем репертоару -укупна посећеност КПК на годишњем нивоу -селекциони избор за фестивале и манифестације 2.-Број наслова на играјућем репертоару -укупна посећеност КПК на годишњем нивоу -селекциони избор за фестивале и манифестације 3.-Број наслова на играјућем репертоару -укупна посећеност КПК на годишњем нивоу -селекциони избор за фестивале и манифестације 4. -Укупан број гледалаца у Краљеву и на гостовањима -Број градова и места у којима гостује КПК -број реприза по једном позоришном наслову -финансијски ефекат 5.-Укупан број гледалаца млађих од 15 година -заступљеност репрезентативних позоришних кућа које се баве стваралаштвом за децу и младе | 1.Представом „Play Андрић или људи о којима се не може много казати“ унапређена је културна понуда у КВ -Још једним репертоарским насловом је повећана посета позоришту -Представа ће представљати Позориште на респектабилним фестивалима и гостовањима. 2. Пројекат је у фази рада. Премијера ће бити у октобру 2017. Године. 3. Пројекат чека на реализацију по Плану рада за 2017. годину 4.Пројекат је у реализацији јер се због природе пројекта реализује у току целе године -Због непредвиђених околности у периоду од 7. фебруара до 26. марта представе су се изводиле на камерној сцени са капацитетом до 50 места. 5.Анимиран велики број деце и младих у Краљеву -представила су се водећа позоришта за децу и младе. | 1.Репертоарска понуда је увећана за 1 нови наслов на драмској сцени. Са 8 повећано на 9 наслова. -индикатор укупна посећеност ће бити мерљив на крају 2017.године - Представа је учествовала на Фестивалу Јоаким Вујић и понела награду округлог стола критике. 2. Премијера је у октобру 2017. године. 3.Пројекат чека на реализацију по Плану рада за 2017. годину 4.Пројекат je у току. 5.- 1.400 гледалаца, углавном деце на осам извођења Авантуре -Учествовало: Крушевачко позориште Народно поз. Ужице Поз.за децу Крагујевац |

Извештај о реализацији програмских активности - пројеката

Дома културе „Студеница“ Ушће

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Решењем Скупштине града Краљева, број 011-32/2017-I од 08. фебруара 2017. године, дата је сагласност на Програм рада Дома културе „Студеница“ Ушће за 2017. годину. Програмом су предвиђени пројекти: Годишњи концерт КУД-а „Студеница“, Смотра дечјег фолклора „Кад замиришу јорговани“, „Ушћанско лето“ и „Дечије радионице“  . Планирано је да трошкови пројеката износе 640.000,00 динара.

Пројекат Годишњи концерт КУД-а „Студеница“  представља публици годишњи рад свих ансамбала друштва. Циљ пројекта, као и самог постојања КУД-а, јесте окупљање младих, развијање склоности ка песми и игри, а пре свега афирмација културних вредности, како свог места и народа, тако и других народа који живе у нашој земљи.

Трошкови пројекта износили су: 29.840,00 динара угоститељске услуге ( током године, бројни спонзори помажу рад КУД-а, па буду позвани као гости на концеру) и 33.000,00 динара трошкови организације и извођења концерта ( КУД нема свој оркестар, па се за годишњи концерт ангажују чланови оркестра неког КУД-а из Краљева).

Укупни трошкови, по завршеном пројекту, износили су 62.840,00 динара.

Пројекат „Кад замиришу јорговани“ осмишљен је као Смотра дечјег фолклора, која би једног дана могла да прерасте у међународни фестивал, такмичарског карактера. Доприноси унапређењу културне понуде Ушћа и његове афирмације у региону, као центра за очување и промоцију фолклорних игара и народне традиције. Њиме се Ушће отвара и према другим градовима у региону, тиме што фолклорне групе узимају учешће на смотри, чиме се подиже  свест о различитости, али и о значају очувања песама и игара свог места.

Трошкови пројекта износили су: 109.999,99 динара угоститељске услуге ( обезбеђени су сендвичи и сокови за преко пет стотина деце извођача, као и ручак за представнике ансамбала), 49.500,00 израда беџева, захвалница и плаката ( свако од учесника добио је беџ, свако друштво захвалницу, а плакатима је рекламирана смотра) и 4.550,00 сувенири ( свако друштво добило је успомену са смотре).

Укупни трошкови, по завршеном пројекту, износили су 164.049,99 динара.

Пројекти „Ушћанско лето“ и „Дечије радионице“ биће реализовани у наредном периоду.

С поштовањем,

Директорка

Мирка Стојановић

____________________

Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године

Раздео: 5                       Глава :14             Назив корисника: ЈУ „Туристичка организација Краљева“

| Програм / програмску активност | Планирано | Реализовано |
| --- | --- | --- |
| Шифра и опис програма / програмске активности | циљеви ПА | индикатори ПА | циљеви ПА | индикатори ПА |
| 1502/0002 Промоција туристичке понуде Салон графике Нарцису у походе Матурски плес Дани јоргована Смотра дечјег стваралаштва Ратина Маглич фест Extrem fest Бициклистички маратон Весели спуст | Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција Туристичка промоција | Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације | Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години | Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Број учесника и посетилаца манифестације Директор, Ана Миросављевић ____________________ |

- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КРАЉЕВО  01-01-30.06.2017

| Позиција у буџeту | Шифра Пројекта Економ. Класифик. Назив Пројекта Лице одговорно за реализацију пројекта | ПЛАНИРАНО | ИЗВРШЕНО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Циљеви | Индикатори | Средства/Извор финансирања | Циљеви | Индикатори | Средства/Извор финансирања |
| 90 | - 0901-0001 - 463111 Социјална помоћ угроженом становништву града Краљева Светлана Дражовић, дир | П1-Побољшање квалитета социјалног живљења и функционисања лица у стању социјалне поребе | И1-П1 Број корисника који су користили једнократно давање и висина средстава из буџета града за ове намене; | 42.416.000,00дин(01 Укупно: 42.416.000,00дин. | П1-У складу са проценом и донетиом одлуком,обезбеђена средства и реализована исплата материјалних давања,или обезбеђивање других права која одговарају процењеним потребама корисника | И1-П1Број корисника који су користили једнократна давања je 1568, број решења _1919__, а за ову пројектну активност из буџета града Краљева (за период 01.01.-31.06.2017.год) утрошено 13.858.819,99______ | 13.858.819,99 дин(01) Укупно: 13.858.819,99 дин |
| 90 | - 0901-0001 - 463111 Социјално становање у заштићеним условима Светлана Дражовић, дир | П1-Обезбеђени квалитетни стамбени услови за кориснике из осетљивих група који користе ову услугу | И1-П1Покривеност услугом, тј. број корисника | 3.400.000,00дин(01) 2.099.000,00дин(04) Укупно: 5.499.000,00дин. | П1-Све расположиве стамбене јединице се адекватнхо користе,редовна исплата потреживања и наплата дсела трошкова од корисника | И1-П1 Покривеност услугом тј.број корисника који су користили услуге социјалног ста-новања у периоду 01.01-30.06.2017.год. је 115 - корисника, а из буџета града Краљева је за овај пројекат утрошено _1.147.698,49 динара, а из сопствених прихода корисника 635.191,17 динара Укупно 1.782.889,66 | 1.147.698,49дин(01) 635.191,17дин.(04) Укупно: 1.782.889,66 дин. |
| 91 | - 0901-0002 - 463111 Интервентни смештај и прихватилиште Светлана Дражовић, дир | П1-Ургентно збрињавање лица која имају потребу за интервентним смештајем у различитим кризним ситуацијама, као и пружање услуга социјалне заштите са нагласком на краткорочно решавање проблема смештаја | И1-П1 Број корисника. покривеност услугом, као и дужина коришћења услуге | 1.550.000,00дин(01) Укупно: 1.550.000,00дин | П1- Лицима у стању животне угрожености осигурана безбедност кроз обезбеђивање услуге и обезбеђена средства и покривени трошкови услуге | И1-П1 Број корисника којима је пружена ова услуга, у периоду 01.01-30.06.2017.годи, је 1 лице било смештено у прихватлишту и за 14 лица рађен ургент смештај, а период коришћења услуге је од 7дана до месец дана. За ову пројектну активност из средстава буџета града Краљева је утрошено 396.060,00 | 396.060,00дин(01) Укупно: 396.060,00 дин |
| 93 | - 0901-0004 - 463111 Саветовалиште за предбрачне, брачне и породичне односе Светлана Дражовић, дир | П1-Унапређен квалитет живота појединаца и породица копји котисте ову услугу саветовалишта, као и превентивно деловање | И1-П1Број корисника и број сеанси | 1.100.000,00дин(01) Укупно: 1.100.000,00дин | П1-Унапређен квалитет живота појединца и породице које користе услуге саветовалишта | И1-П1Број корисника који су користили услуге саветовалишта за период 01.01.-30.06.2017. је _47 пордица___, а број сеанси је _127__. Из средстава буџета града Краљева,за ову пројектну активност је утрошено _392.105,00динара | 392.105,00дин(01) Укупно: 392.105,00дин |
| 97 | 0901-0007 - 463111 Дневни центар за старе и сервис за помођ у кући Светлана Дражовић,дир | П1- Побољшање квалитета и положаја старих и инвалидних лица, соц. ек. угроженог становништва, као и могућност дужег останака корисника у природном окружењу и смањен број издвајања из породице и институционалног збрињавања | И1-П1 Покривеност услугом И2-П1 Број корисника услуга, број ангажованих геронто домаћица, број реализованих посета и број корисника по геронто домаћици | 6.534.000,00дин (01) 450.000,00дин.(04) Укупно: 6.984.000,00дин. | П1- Све активности реализоване по плану и према потребама корисника уз обезбеђивање средстава за реализацију активности и потребног пратећег материјала | И1-П1Број корисника услуга Дневног центра је 300,број ангажованих лица је 12. Од 4 геронто- домаћице једна домаћица је ангажована у Дневном центру а три на терену ( за 29 корисника остварено _872__ посета). Број ангажованих лекара је 3 (1 лекар опште праксе и 1 лекар интерниста,1 офта-молог, и 1 оториноларинголог), једна медецинска сестре Реализовно је _2112__ прегледа. Из средстава буџета града Краљева (извор 01) утрошено је 1.856.051,23, из прихода од учешћа коррисника (извор 04)-94.294,26динара, укупно1.950.346,49 | 1.856.052,23дин (01) 94.294,26дин.(04) Укупно: 1.950.346,49дин. |

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Светлана Дражовић, директор